СОГЛАСОВАН

Решением комиссии по обеспечению

безопасности дорожного движения

Аромашевского муниципального района

Протокол № 2 от «07» июля 2020г.

**План мероприятий по приведению в нормативное состояние пешеходных переходов на дорогах Аромашевского муниципального района на 2020-2023 годы**

с. Аромашево

Вводная часть

Настоящий план мероприятий по приведению в нормативное состояние пешеходных переходов на дорогах Аромашевского муниципального района на 2020 – 2023 годы (далее – План) разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правил дорожного движения Российской Федерации, требований национальных стандартов ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «ТСОДД. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 52605-2006 «ТСОДД. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения», ГОСТ Р 51256-2011 «ТСОДД. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация» и ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», требований технических регламентов по строительству, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Цель: обеспечение безопасности дорожного движения на территории района.

Задачи: - предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий на территории Аромашевского муниципального района;

- плановое обследование улиц и дорог района;

- определение, планирование и проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Аромашевского муниципального района:

- региональные автомобильные дороги протяженностью 412,72 км., из них с твердым покрытием – 287,698 км., грунтовые – 125,022 км

- муниципальных автомобильные дороги 265,971 км., из них с твердым покрытием – 68,516 км., грунтовые – 197,455 км.

Социально-экономическая характеристика:

Система образования района состоит из 1 начальной школы, 3 основных школ и 7 средних школ, одно учреждение дошкольного образования. Обучалось в школах района в 2019 году 1323 обучающихся, воспитывалось в детских садах и группах кратковременного пребывания 671 воспитанник. Охват дошкольной образовательной услугой по всем возрастным категориям составляет 100%.

В районе действует два учреждения дополнительного образования. Это

МАОУ ДО «Дом детского творчества», МАОУ ДО «ДЮСШ «Фортуна».

МАОУ ДО «Дом детского творчества» является учреждением, которое

оказывает две муниципальные услуги:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ

- организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время с дневным пребыванием

В соответствии Структура лечебно профилактического учреждения:

- поликлиника на 687 посещений

- стационар с круглосуточным режимом работы на 74 койки( в связи с ремонтом в данный момент функционирует 45 коек)

- дневной стационар на 15 коек

- 26 ФАПов. Радиус обслуживания ЛПУ- 80 км. В больнице работает 232 человека, в том числе 24 врача остальные прочие работники. 100% врачей и 100% средних медработников имеют сертификаты специалистов. В 2019 году в район прибыли 1врач терапевт., 98 средних медицинских работников, из них 15 фельдшеров ФАПов, 2 акушерки, 19 человек младший обслуживающий персонал,

Статистика дорожно-транспортных происшествий на территории района:

По итогам 2019 года на территории Аромашевского муниципального района не допущен рост общего числа дорожно-транспортных происшествий, общего количества ДТП составило 41 (П.Г.-59), снижение числа ДТП с пострадавшими на – 15, 3% (с 65 до 55), отмечается снижение числа погибших в ДТП людей – 58,3% (12 до 5) .

1. Организационная часть

Исполнение Плана и внесение изменений в План рассматриваются на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Аромашевского муниципального района, созданной распоряжением администрации Аромашевского муниципального района от 15.12.2008 № 1046-р «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Аромашевского муниципального района».

Вопрос об исполнении Плана и (или) внесении изменений в План вносится в повестку дня заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Аромашевского муниципального района.

Мероприятия Плана осуществляются за счет муниципальной программы «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта Аромашевского муниципального района на 2019-2021 годы» задача 5. Обеспечение сохранности дорог местного значения, бесперебойного и безопасного движения транспорта, роста доли дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог.

2. Техническая часть

Обеспечение мероприятий по строительству, содержанию муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них осуществляется отделом строительства и ЖКХ администрации Аромашевского муниципального района.

- работы по ремонту с. Новопетрово ул. Береговая, ул. Мира, пер. Речной, подъезд к школе и съезд к домам по ул. Центральной, протяженностью - 2,092 км.;

В 2019 году на территории Аромашевского муниципального района проведены следующие работы:

- работы по ремонту дороги в с. Аромашево ул. Октябрьская от дома №16 до №18б, 1851 м2;

- работы по ремонту дороги в с. Аромашево, ул. Заречная – 485 м2;

- работы по ремонту в с. Слободчики подъезда к Дому культуры по ул. Береговая д. 2;

В 2020 году в Аромашевском муниципальном районе запланированы следующие работы:

- работы по ремонту улиц д. Иваново, протяженностью 2, 070 км. *(ул. Пушкина 2, 070 км.,)*

- работы по ремонту в с. Сорочкино 1,918 км. ( *ул. Советская – 0,490 км; пер. Преозерный – 0,342 км; ул. Лесная – 0,366 км; пер. Вагайский – 0, 720 км)*

- работы по ремонту в д. Ангарка – 0,280 (*подъезд к зерноскладу – 0,280км)*

-работы по ремонту в д. Чигарева -0,450км (*подъезд к лыжной базе – 0,450 км)*

-работы по ремонту в с. Аромашево, протяженностью 0,861км. *(ул. Заречная-0,861км.)*

-работы по ремонту д. Кармацкая 3,290 км. *(ул. Мира – 0,539км.; ул. Школьная – 0,278км.; ул. Береговая – 0,966км.; ул. Юбилейная – 1,507км.)*

-работы по ремонту в д. Юрминка 0,351км *(ул. Школьная и ул. С.Молчанова – 0,134км.; ул. Украинская – 0,180км.; подъезд к ДК -0,037км.)*

Решением Думы Аромашевского муниципального района от 28.11.2019 №65 утвержден бюджет Аромашевского муниципального района. На содержание и управление дорожным хозяйством в рамках реализации по развитию ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта – 12 964 тыс. руб., на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в рамках реализации по развитию ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта – 64 969 тыс. руб., на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда в рамках реализации по развитию ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта – 13 667тыс. руб.

Администрацией Аромашевского муниципального района проведен технический мониторинг технического состояния пешеходных переходов в ходе обследования автомобильных дорог и улиц населенных пунктов 12.06.2020

Таблица планируемых мероприятий по приведению пешеходных переходов в соответствие с требованиями стандартов у образовательных учреждений

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| № п/п | Местоположение пешеходного перехода на а/д местного значения | Требуемые мероприятия (строительство, реконструкция, к. ремонт, ремонт или содержание - указывается текстом) | Потребность в финансировании | Планируемые сроки приведения к нормативным требованиям | Примечание (указываются все вопросы и сложности, связанные с реализацией мероприятия) |
|  | **с. Аромашево** |  |  |  |  |
| 1 | ул. Октябрьская, д. 23  (детский сад «Сказка») | ремонт | 1 045 028,00 | 2021г. |  |
| 2 | ул. Декабристов, д.12  (дом детского творчества, детский сад) | ремонт | 490 560,00 | 2021г. |  |
| 3 | пер. Новый д. 11  (детский сад) | ремонт | 850 340,00 | 2021г. |  |
| 4 | Ул. Школьная  (школа по ул. Октябрьская д.35) | ремонт | 490 560,00 | 2021г. |  |
|  | **С. Новоберезовка** |  |  |  |  |
| 5 | ул. Садовая д.37  (школа) | ремонт | 1 000 000,00 | 2022г. |  |
|  | **с. Малиновка** |  |  |  |  |
| 6 | Ул. Береговая, д. 1  (школа) | ремонт | 490 560,00 | 2022г. |  |
|  | **д. Кармацкая** |  |  |  |  |
| 7 | ул. Мира, д. 11  (школа) | ремонт | 490 560,00 | 2022г. |  |
|  | **с. Кротово** |  |  |  |  |
| 8 | ул. Советская д. 28  (школа) | ремонт | 490 560,00 | 2022г. |  |
|  | **с. Русаково** |  |  |  |  |
| 9 | ул. Береговая д. 4  (школа) | ремонт | 4800 00,00 | 2021г. |  |
|  | **д. Юрминка** |  |  |  |  |
| 10 | ул. Школьная д. 9а  (школа) | ремонт | 250 00,00 | 2022г. |  |
|  | **ИТОГО** |  | 6 078 168,00 |  |  |

2.1 Приведение пешеходных переходов в соответствие требованиям стандартов на муниципальных дорогах

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| № п/п | Местоположение пешеходного перехода на а/д местного значения | Требуемые мероприятия (строительство, реконструкция, к. ремонт, ремонт или содержание - указывается текстом) | Потребность в финансировании | Планируемые сроки приведения к нормативным требованиям | Примечание (указываются все вопросы и сложности, связанные с реализацией мероприятия) |
|  | **с. Аромашево** |  |  |  |  |
| 1 | ул. Октябрьская, д. 9 | ремонт | 480 000,00 | 2021г. |  |
| 2 | ул. Заречная, д.18а | ремонт | 1 000 000,00 | 2023г. |  |
| 5 | ул. Новая, д.19 | ремонт | 880 000,00 | 2022г. |  |
| 6 | ул. Новая, д.1 | ремонт | 880 000,00 | 2023г. |  |
| 8 | ул. Школьная, д. 6 | ремонт | 480 000,00 | 2021г. |  |
| 9 | ул. Строителей, д.13а | ремонт | 480 000,00 | 2022г. |  |
| 10 | выезд с ул. Строителей на ул. 60 лет СССР | ремонт | 480 000,00 | 2021г. |  |
| 11 | ул. Школьная-Калинина | ремонт | 490 560,00 | 2022г. |  |
| 12 | ул. Калинина, д. 30 | ремонт | 480 000,00 | 2022г. |  |
| 13 | ул. Октябрьская, д. 2 | ремонт | 480,000,00 | 2023г. |  |
| 14 | Выезд с ул. 60 лет СССР на ул. Строителей | ремонт | 600 000,00 | 2021г. |  |
| 15 | ул. Ремесленная, д. 1 | ремонт | 480 000,00 | 2023г. |  |
| 16 | ул. Колхозная, д. 2 выезд на ул. Ленина | ремонт | 480 000,00 | 2023г. |  |
| 17 | выезд с ул. Комсомольская на ул. Ленина д. 2 | ремонт | 480 000,00 | 2022г. |  |
| 18 | выезд с ул. Комсомольская на ул. Ленина  (бывшая птицефабрика) | ремонт | 480 000,00 | 2023г. |  |
| 19 | Выезд с ул. Энергетиков на ул. Ленина | ремонт | 480 000,00 | 2022г. |  |
| 20 | выезд №1 с Береговая на ул. Ленина | ремонт | 480 000,00 | 2021г. |  |
| 21 | Выезд № 2 с Береговая на ул. Ленина | ремонт | 480 000,00 | 2023г. |  |
| 22 | Выезд с ул. Энергетиков д. 3 на ул. Бородина | демонтаж | 100 000,00 | 2022г. | Требуется корректировка КСОДД |
| 23 | Ул. Лесная д.1 | ремонт | 250 000,00 | 2021г. |  |
| 24 | ул. Петялина поворот на Толово | демонтаж | 100 000,00 | 2023г. |  |
|  | Итого: |  | 10 540 560,00 |  |  |

2.3 Нанесение горизонтальной разметки на улично-дорожной сети, в том числе на пешеходные переходах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Местоположение объекта** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** | **Примечание** |
| 1 | Нанесение горизонтальной разметки на дороге | Отдел строительства и ЖКХ администрации Аромашевского муниципального района | май, август, (при положительной температура более 10 0С) | В рамках муниципального контракта на содержание автомобильных дорог и иных источников, исходя из бюджета муниципального образования |
| 2 | Нанесение горизонтальной разметки на пешеходных переходах | Отдел строительства и ЖКХ администрации Аромашевского муниципального района | май, август, (при положительной температура более 10 0С) | В рамках муниципального контракта и иных источников, исходя из бюджета муниципального образования |